## Slide 1
01
本周工作目标与总体进展
先把物理一致性训练与测试的基础系统搭起来
本周重点完成了测试流程、benchmark 流程、训练框架、验证框架和工程 debug。
当前已经形成一套可训练、可验证、可持续迭代的基础链路。
这周的核心目标不是追最终指标，而是先把系统真正跑通。
阶段结论：系统已经从零散代码推进到可用框架。
Physical Consistency Weekly Update

## Slide 2
02
测试与 Benchmark 搭建
把训练、生成和评测之间的关系先理顺
我梳理了训练集、验证集和评测入口，明确了每一步数据流向。
我把生成结果到评测结果的基本流程打通，方便后续统一比较实验。
现在支持按 epoch 自动触发验证，训练和评测形成了基本闭环。
阶段结论：后续改模型时，不再只看 loss，而是可以稳定接到生成和评测。
Physical Consistency Weekly Update

## Slide 3
03
物理一致性训练框架搭建
保留稳定主框架，只替换必要模块
我把 Stage1 + TRD dual student 的训练主流程真正串了起来。
我尽量保留原来已经稳定的框架，只在必要位置做替换，降低系统风险。
当前 teacher 已经从 VideoMAEv2 切换到官方 V-JEPA 2.1，并能接入训练主循环。
阶段结论：训练主链路已经稳定可跑，teacher 替换也已落地。
Physical Consistency Weekly Update

## Slide 4
04
关键 Debug 工作
这周投入最多时间的部分是把关键工程问题逐个定位下来
我解决了 OOM、日志混乱、W&B 图表异常、后台训练易中断等问题。
我解决了 nohup 和 SSH 断开导致训练被挂掉的问题，增强了后台启动稳定性。
我定位并修复了 epoch-end validation 挂起问题，根因是验证子进程错误继承了分布式环境。
阶段结论：最影响实验连续性的工程问题已经基本清掉。
Physical Consistency Weekly Update

## Slide 5
05
当前阶段结果
先看链路是否闭环，再看后续指标是否可持续提升
训练已经可以稳定启动并持续运行，teacher 新旧切换也已经跑通。
每个 epoch 结束后都可以进入验证流程，训练、生成和评测已经基本接上。
当前最重要的结果，是我们已经有了一个能持续迭代的实验平台。
阶段结论：现在已经具备“训练 - 生成 - 评测”的基础闭环。
Physical Consistency Weekly Update

## Slide 6
06
下周计划与核心创新点
在稳定框架上，开始更系统地做实验与总结
我会基于当前稳定框架，继续做更系统的对比实验。
重点分析 teacher 变化、物理一致性 loss 和不同设计选择分别带来的贡献。
目标是把我们的核心创新点提炼得更清楚，不只是系统能跑，而是方法真正新在哪里、强在哪里。
阶段结论：下周重点从“修系统”转向“提炼创新点”。
Physical Consistency Weekly Update